项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 首都交警党性教育基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 申川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911856298 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.60 | 161.60 |  | 161.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 161.60 | 161.60 |  | 161.60 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首都交警党性教育基地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，结合首都交管工作实际，统筹整合相关资源，着力将党性教育基地打造成党性锤炼的红色熔炉、首都交警的精神家园和新警入职的第一课堂。 （1）通过丰富形式载体、开展沉浸式体验教学，大力加强理想信念教育、宗旨教育、警示教育，引导全警践行初心使命，严守纪律规矩，自觉在各项工作中发挥先锋模范作用； （2）通过系统梳理展示首都交管工作和交警队伍历史，赓续红色基因，传承优良传统，涵养培育首都交警文化，引导全警把首都交警精神内化于心、外化于形，推动首都交管事业创新发展； （3）通过观看专题片、参观荣誉展、举行入警宣誓等内容，强化新警对首都交管事业的荣誉感、认同感和使命感，把新时代首都交管事业扎实推向前进。 |  |  |  |  |  | 首都交警党性教育馆通过5个篇章、1000余件展品，记述了北京交通管理事业的发展历程，和一代代首都交警执着坚守、礼铸平安的光辉岁月。诠释首都交警“忠诚”“为民”“法治”“创新”和“不忘初心、牢记使命”的核心价值追求，发挥了打造党性锤炼的红色熔炉、 首都交警的精神家园和新警入职的第一课堂的作用。 自2023年6月开馆以来，共接待各级党政机关、外省市兄弟单位、市局及我局参观者6000余人次，受到一致好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展柜及展具布展沿 墙柜 |  |  | ≥36平方米 | 43.3平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 导视系统 |  |  | ≥830平方米 | 880平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 灯控系统设备 |  |  | ≥33个（套） | 35个（套） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展柜及展具布展其他展柜 |  |  | ≥13台（套） | 36台（套） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | LED显示器 |  |  | ≥28平方米 | 21平方米 | 5 |  | 3.8 |  | 按照墙面实际面积和展陈效果调整LED显示器面积 |  |
|  |  |  | LED显示器配套设备 |  |  | ≥26台（套） | 20台（套） | 5 |  | 3.8 |  | 按照墙面实际面积和展陈效果调整LED显示器配套设备数量 |  |
|  |  |  | 展陈专业照明轨道 |  |  | ≥200米 | 185米 | 5 |  | 4.6 |  | 按照展陈需求，调整照明轨道长度 |  |
|  |  |  | 展陈专业照明设备 |  |  | ≥198个（套） | 181个（套） | 5 |  | 4.6 |  | 按照展陈需求，调整照明设备数量 |  |
|  |  |  | 多媒体互动及科技展项设备 |  |  | ≥39台（套） | 21台（套） | 5 |  | 2.7 |  | 按照最终设计方案，调整多媒体互动及科技展项设备数量 |  |
|  |  | 质量指标 | 布展效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备使用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强首都交管部门党性教育，锻造忠诚过硬担当的交警队伍 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济效益 指标 | 项目预算整体控制数 |  |  | ≤321.5993万元 | 321.5991万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |