项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 12123语音平台购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 990.7440 |  | 990.3816 | 990.3816 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 990.7440 |  | 990.3816 | 990.3816 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照公安部“放管服”改革工作要求，通过购买服务的方式建成我局12123语音服务平台，按照82路人工坐席规模建设。按公安部要求，开通12123语音服务，面向全市1100万驾驶人、600万车主用户提供语音服务。 |  |  |  |  |  | 按照公安部“放管服”改革工作要求，通过购买服务的方式建成我局12123语音服务平台，按照82路人工坐席规模建设。按公安部要求，开通12123语音服务，面向全市1100万驾驶人、600万车主用户提供语音服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租用82套语音坐席设备 |  | 82台（套） |  | 82台（套） | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 语音服务接通率 |  | ≥80% |  | 72.8% | 10 |  | 9.1 |  | 该指标按日均呼入量1.5万通以内、话务团队人数达到160人时，语音服务接通率80%以上。由于目前北京12123语音服务热线话务团队规模为90人，未达预期160人规模，接通率未达到80%。 |  |
|  |  |  | 故障响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 0分钟 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤990.7440万元 |  | 990.3816万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民解决车驾管、交通违法缴纳、事故处理、交管业务咨询等语音服务 |  | 优良中低差 |  | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.10 |  |  |  |